1. 选择现有回放系统
   1. React、nextjs、geoserver
   2. 一个项目---部署需要一台计算服务器和一台测试服务器
   3. 数据库整合，独立部署还是和现有压实数据库整合在一起（操作系统、数据库版本不一致）（2天左右）
   4. 数据对接，现在是由管控那边发送数据过来，现在是由iot平台转发（2周左右）
   5. 界面优化，数据量大的时候卡顿，需要优化（不确定）
2. 开发新系统
   1. 前端、后台。canvas、webgl、计算机图形学
   2. 工期大约2个月